РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2019 г. № 124 ст. Маркинская

**О внесении изменений в постановление**

**от 20.05.2019г №57 «Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Формирование

современной комфортной среды» **на 2019 год»**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы», постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 10.10.2019г №123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды», утвержденную постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017г. №94»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 10.10.2019 №124

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»** | Донскова И.С., главный специалист | увеличение доли благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей Маркинского сельского поселения | X | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Организация отбора наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019году (по отдельному плану) | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2019г- 15.02.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Организация работы по разработке дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году.(по отдельному плану) | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2019г- 01.06.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Формулирование «общественного задания на проектирование» сквера ст. Маркинской |  |  | 02.2019г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер» | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Утверждение дизайн-проекта |  |  | до 15.06.2019г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Подготовка конкурсной заявки для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области в 2019г | Донскова И.С., главный специалист | получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» в случае признания конкурсной заявки победителем конкурса. | 01.01.2019г- 10.06.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Разработка разделов рабочей документации и сметного расчета | Донскова И.С., главный специалист | получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» | 01.09.2019- 01.11.2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на разделы ПСД | Донскова И.С., главный специалист | получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» | до 01.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Заключение соглашения с Министрством ЖКХ Ростовской области |  |  | до 15.08.2019г | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** |