РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 г. № 31 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

Маркинского сельского поселения «Формирование

современной комфортной среды»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 07.04.2021г №31

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной комфортной среды» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 31.12.2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **448,7** | **448,7** | **335,0** | 113,7Не стали победителями рейтингового голосования |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 16.03.2020г | 01.10.2020г | **448,7** | **448,7** | **335,0** |  |
| 1.2.1 | *Осуществление технического контроля за выполнением работ по объекту «Сквер по адресу:* *ст-ца Маркинская, ул.Ленина (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 30.03.2020г-  | 20.11.2020г | 325,0 | 325,0 | 322,0 |  |
| 1.2.2 | *Благоустройство объекта: «Сквер по адресу: ст-ца Маркинская, ул.Ленина (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы в случае признания конкурсной заявки победителем конкурса | 16.03.2020г | 20.11.2020г | 14,3 | 14,3 | 13,0 |  |
|  | **Контрольное событие**Благоустройство сквера |  |  |  | 01.11.2020г | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | *выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн – проекта объекта «Центральная площадь»*  | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения |  |  | 109,4 | 109,4 | - | Не стали победителями рейтингового голосования |
|  | **Контрольное событие**Изготовление дизайн-проекта |  |  |  | 01.11.2020г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **448,7** | **448,7** | **335,0** |  |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | **448,7** | **448,7** | **335,0** |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 07.04.2021г №31

**Оценка эффективности реализации программы**

 Основной целью программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Маркинского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Маркинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

2. Доля населения, принявшего участие в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения

3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

4. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества таких территорий

 В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1. Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения. Финансирование не предусмотрено.

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения. Финансирование предусмотрено.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

1) ОМ 1. В 2020 году жители Маркинского сельского поселения принимали активное участие в рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в 2021 году и в 2022 году. Всего приняло участие 1174 чел, что составляет 41% от жителей поселения.

2) ОМ 2. На реализацию основного мероприятия в 2020 году было запланировано 14607,8 тыс. руб. Израсходовано на реализацию проекта благоустройства сквера в ст.Маркинской 13271,0 тыс. рублей, из них: за счет местного бюджета 335,0 тыс. руб., областной бюджет 258,7 тыс. руб., федеральный бюджет 12677,3 тыс. руб.

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Эп =71/40=1,8

Показатель 1.1 Доля населения, принявшего участие в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения

Эп =41/15=2,7

Показатель 1.2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Эп =50/50=1

Показатель 1.3 Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества таких территорий

Эп =100/100=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=4/4=1 -этовысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =1/1=1 - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм =1/1=1

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =335,0/448,7=0,75

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Эис= 1/0,75=1

**Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой**

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2=1

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким**