РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 г. №64 ст. Маркинская

**О внесении изменений в постановление**

**от 09.03.2021 г. №8 «Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Формирование

современной комфортной среды» **на 2021 год**

 Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2021 год, и утвердить его в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 23.08.2021г. №64

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1*** ***Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | увеличение доли благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей Маркинского сельского поселения | X | **950,0** | **0,0** | **0,0** | **950,0** | **0,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:*Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:*Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **850,0** | **0,0** | **0,0** | **850,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | *Выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн – проекта объекта «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г- 22.04.2021г | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 |
| 1.2.2 | *Разработка проектной документации по объекту благоустройства: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская область, ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г- 01.09.2021г | 440,0 |  0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | *Разработка проектно- сметной документации по объекту: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская область, ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б*  | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г- 01.09.2021г | 110,0 |  0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | *Проведение оценки соответствия разделов проектной документации по объекту: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.09.2021г- 25.10.2021г | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 |
| 1.2.5 | *Проведение проверки определения сметной стоимости по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б*  | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.10.2021г - 25.10.2021г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**Выполнение плана мероприятий |  |  | до 31.12.2021г  | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы документации, проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 20.08.2021г – 31.12.2021г | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | *Разработка сметной документации по объекту:* *Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки).* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 20.08.2021г – 20.09.2021г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**Выполнение плана мероприятий |  |  | до 31.12.2021г  | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **950,0** | **0,0** | **0,0** | **950,0** | **0,0** |