РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021 г. № ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Формирование

современной комфортной среды» **на 2022 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Маркинского сельского поселения от 24.12.2021 года №20 «О бюджете Маркинского сельского поселения Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (с измен. от 21.12.2018г №211)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2022 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2021г. №

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1***  ***Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | увеличение доли благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей Маркинского сельского поселения | X | **932,0** | **0,0** | **0,0** | **932,0** | **0,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | *Выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)».* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | *выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн – проекта объекта: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б».* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 22.04.2022г | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | *Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2022г- 01.09.2022г | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Выполнение плана мероприятий |  |  | до 31.12.2022г | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы документации, проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 20.08.2021г – 31.12.2021г | **132,0** | **0,0** | **0,0** | **132,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | *Проведение проверки определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)».* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 01.03.2022г | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | *Осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)».* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| 1.3.3 | *Разработка сметной документации по объекту:*  *«Благоустройство детской развивающей площадки, расположенной по адресу: х.Железнодорожный, ул.Советская, 29г».* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 0,0 |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **932,0** | **0,0** | **0,0** | **932,0** | **0,0** |