РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021 г. № ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Формирование

современной комфортной среды» **на 2021 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (с измен. от 21.12.2018г №211)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2021 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

От .2021 г. №

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1*** ***Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | увеличение доли благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей Маркинского сельского поселения | X | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:*Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:*Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | *выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн – проекта объекта «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г- 22.04.2021г | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 |
| 1.2.2 | *Разработка проектной документации по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г- 01.09.2021г | 250,0 |  0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | *разработка сметы по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г- 01.09.2021г | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | *Проведение оценки соответствия разделов проектной документации по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.09.2021г- 15.10.2021г | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 |
| 1.2.5 | *Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 15.10.2021г - 01.11.2021г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**Выполнение плана мероприятий |  |  | до 31.12.2021г  | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **850,0** | **0,0** | **0,0** | **850,0** | **0,0** |