РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2024 г. №10 ст. Маркинская

«Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий на территории

Маркинского сельского поселения»

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 г. №459-ФЗ) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 (в редакции от 16.06.2022г.) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения Маркинского сельского поселения об опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

###### Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Маркинского сельского поселения на 2024год согласно приложению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене муниципального образования «Маркинское сельское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления остается за главой Маркинского сельского поселения.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

 Маркинского сельского поселения

 О.С. Кулягина

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории Маркинского сельского поселения**

**к весеннему половодью и паводку 2024 года**

**Ст. Маркинская**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение рейдов по водоемам расположенных на территории поселения в период становления льда, профилактическая работа с населением. | Весь период ледостава  | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС  | Председатель КЧС |  |
| 2. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2024года: | До  01.03.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС  | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете Администрации Маркинского сельского поселений  | До 01.03. 2024 г | Глава администрации поселения, сектор экономики и финансов | Председатель КЧС |  |
| 4. | Подготовить все гидротехнические сооружения , состоящие на балансе, к пропуску паводковых вод. | До 10.03.2024 г. | Глава администрации поселении, специалист ГО и ЧС  | Председатель КЧС |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение неотложных работ,  | До01.03.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС  | Председатель КЧС |  |
| 6. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС  | Председатель КЧС  |  |
| 7. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 10.03.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС  |  |
|  8. | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 5-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 9. | Через средства массовой информации - газету и сайты администрации поселения, посыльных и громкоговорящие устройства ,путем телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | специалист ГО и ЧС поселения. Сектор ГО ЧС и ЕДДС,  | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До  01.03.2024 г | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС поселения,  | Председатель КЧС и ПБ |  |

Ст. инспектор ГО ЧС и ПБ

Администрации Маркинского

 сельского поселения В.Г. Гейн