администрация

маркинского сельского поселения

Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2011г.                                           № 12                                  ст. Маркинская

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение на территории

муниципального образования

« Маркинское сельское поселение»

Цимлянского района  Ростовской области

на 2011-2020 годы»

Рассмотрев проект  муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области на 2011-2020 годы», руководствуясь  Федеральным законом «Об энергосбережении» от 03.04.1996 №  28-ФЗ,  Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Администрации Ростовской области от 09.04.2010г. № 89 «О разработке областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области» и в соответствии с  Уставом муниципального образования «Маркинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области на 2011-2020 годы» (далее – Программа) (Прилагается).

2. Назначить Куратором Программы специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Маркинского сельского поселения Пататуеву А. П.

3. Сектору экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть выделение денежных средств на реализацию мероприятий Программы.

4. Постановление Администрации Маркинского сельского поселения от 21.12.2010г № 82  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  Энергосбережение на территории муниципального образования  «Маркинское сельское поселение»  Цимлянского района  Ростовской области на 2011-2015 годы» считать утратившим силу, в связи с изменением срока действия программы и финансовой составляющей.

5. Контроль за деятельностью Куратора и ходом реализации Программы возложить на заместителя Главы Администрации Маркинского сельского поселения Донскова А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте Маркинского сельского поселения.

Глава Маркинского 	О.С. Кулягина

сельского поселения

- Приложение

- к постановлению Главы

- Администрации муниципального

- образования «Маркинское

- сельское поселение»

- от «02» марта 2011  № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

- 1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области на 2011 – 2020 годы» (краткое название – МДЦП «Энергосбережение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Распоряжении Администрации области от 09.04.2010г. № 89 «О разработке областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.» |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области |
| Куратор и исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области Исполнители |
| Цель Программы | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы муниципального образования «Маркинское сельское поселение» |
| Задачи Программы | -сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; - устойчивое обеспечение объектов социальной сферы и населения коммунальными услугами; -внедрение современных инновационных методов контроля и учета в области потребления энергетических ресурсов в коммунальном комплексе; -снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1134,86 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Маркинское сельское поселение» - 865,46тыс. рублей. |
| Методы реализации Программы | Программно-целевой метод: реализация инвестиционных проектов и программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности, реконструируемых в рамках Программы; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; |
| Органы, осуществляющие контроль за исполнением Программы. | Органы местного самоуправления, государственные и федеральные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Перспективы энергосбережения в Российской Федерации определены в Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р, а также распоряжением Администрации Ростовской области от 09.04.2010г. № 89 «О разработке областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.», в которых высшим приоритетом государственной энергетической политики определена интенсификация процессов формирования энергоэфективной, социально ориентированной экономики.

Снижение энергоемкости производства и коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны, защищенность ее граждан, общества и государства в целом.

В муниципальном образовании «Маркинское сельское поселение»  Цимлянского района Ростовской области состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:

- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 ноября 2010 года физический износ муниципальных  котельных, отапливающих объекты социальной сферы, составляет 75 процентов (из  6 единиц котельных, находящихся в муниципальной собственности, в 2 котельных срок эксплуатации котельного оборудования составляет 10 лет и более), износ тепловых сетей - 38 процентов. - низким коэффициентом полезного действия значительной части котельного оборудования;

- большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении (до 25 процентов);

-  высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения.

Эффективное функционирование топливно-энергетического комплекса является основой социальной стабильности и развития экономики муниципального образования «Маркинское сельское поселение». В этой связи выходом из создавшегося положения становится решение проблемы энергосбережения.

- 3. Цель и  задачи Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы муниципального образования «Маркинское сельское поселение».

Основными задачами Программы являются:

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

- устойчивое обеспечение объектов социальной сферы тепловой и электрической энергией;

-внедрение  современных    инновационных     методов контроля   и   учета   в    области потребления энергетических ресурсов объектами социальной сферы;

-снижение уровня износа  основных   фондов   коммунальной инфраструктуры.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы является:

- динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;

- соизмеримость в настоящее время затрат на текущее содержание и ремонт, капитальный  ремонт и замену оборудования на объектах малой энергетики с затратами на их полную реконструкцию;

- сохранение тенденции к росту затрат по оплате за  тепловую и электрическую энергию, в том числе по причине неэффективного использования энергетических ресурсов;

- отсутствие  гарантии соответствующего  качества услуг по энергоснабжению;

- значительные затраты бюджетных средств на потребление топливно-энергетических ресурсов.

4. Сроки и этапы реализации Программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация инвестиционных проектов и программных мероприятий | 2011-2020 годы | - Сокращение потерь энергетических ресурсов; - снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; - гарантии соответствующего качества услуг по энергоснабжению объектов социальной сферы |

Реализацию мероприятий утвержденной Программы осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные Исполнителями Программы.

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации МДЦП «Энергосбережение» являются средства бюджета муниципального образования «Маркинское сельское поселение». Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования Программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МДЦП «Энергосбережение».

Общий объем финансирования Программы составляет 1134,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году -  68,7   тыс. рублей;

в 2012 году -  169,2   тыс. рублей;

в 2013 году -  183,1   тыс. рублей;

в 2014 году-   135,4   тыс. рублей;

в 2015 году-   104,8   тыс. рублей;

в 2016 году-   124,8   тыс. рублей;

в 2017 году-   124,8   тыс. рублей;

в 2018 году-   126,2   тыс. рублей;

в 2019 году-   55,9   тыс. рублей;

в 2020 году-   41,96   тыс. рублей;

из них средства бюджета муниципального образования «Маркинское сельское поселение»  -  865,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году -    21,2   тыс. рублей;

в 2012 году -    95,3   тыс. рублей;

в 2013 году -    138,2  тыс. рублей;

в 2014 году -    97,66  тыс. рублей;

в 2015 году -    105,6  тыс. рублей;

в 2016 году -    112,5  тыс. рублей;

в 2017 году -    108,8  тыс. рублей;

в 2018 году -    94,5   тыс. рублей;

в 2019 году -    53,1   тыс. рублей;

в 2020 году -    38,6   тыс. рублей;

Предполагается привлечь средства областного бюджета. При этом общий объем привлекаемых средств, предусмотренный Программой, сохранится за счет уменьшения объема средств бюджетов муниципальных образований и объема внебюджетных средств.

Объемы финансирования мероприятий Программы  подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Собранием депутатов Маркинского сельского поселения  о бюджете  на очередной финансовый год .

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Программные мероприятия (Приложение1).

При финансировании соответствующих мероприятий Программы за счет средств местного бюджета и средств областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий. Отбор инвестиционных проектов в сфере эффективного использования энергетических ресурсов в целях предоставления субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области. Порядок предоставления указанных субсидий определяется нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

- Метод реализации программы – программно-целевой.

- Программа предусматривает внедрение новых методов энергосбережения.

- 7. Система организации контроля за исполнением Программы

Управление процессом реализации Программы осуществляет Глава Администрации муниципального образования «Маркинское сельское поселение» (далее - Глава Администрации поселения).

Куратор участвует    в реализации Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом  исходя из ее содержания, осуществляет непосредственный контроль за  её реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Главные распорядители бюджетных средств, определенные в МДЦП «Энергосбережение»  Исполнителями отдельных мероприятий Программы, несут ответственность за целевое, эффективное и своевременное  использование выделенных им бюджетных средств.

Для проведения текущего мониторинга реализации МДЦП «Энергосбережение» Куратор Программы ежеквартально представляет в финансовое  управление и отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Маркинское сельское поселение» ежеквартально отчеты о ходе реализации МДЦП «Энергосбережение».

Отчет о реализации МДЦП «Энергосбережение» представляется Куратором Главе  Администрации поселения и рассматривается на оперативном совещании.

Собрание депутатов Маркинского сельского поселения рассматривает  отчет о реализации МДЦП «Энергосбережение» в составе отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Маркинское сельское поселение».

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:  Собрание депутатов Маркинского сельского поселения Глава Администрации поселения, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

- 8. Оценка эффективности реализации  МДЦП «Энергосбережение»

Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации Программы являются следующие количественные и качественные показатели эффективности ее реализации на предприятиях социальной сферы:

- повышение экономичности ;

- снижение   объема потребления      топливно-энергетических ресурсов  к  2020  году  на  30%;

- увеличение ресурса работы оборудования;

- минимальные трудозатраты при эксплуатации;

- сокращение затрат на ремонтные работы

- снижение удельного объема  потребления топливно-энергетических ресурсов до 30% по сравнению с 2010 годом на объектах, находящихся в муниципальной собственности, реконструируемых в рамках Программы;

-повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на потребляемую тепловую и электрическую  энергию.

Перечень мероприятий Программы энергосбережения муниципального образования

«Маркинское сельское поселение» на 2011-2020 гг.

| № п.п | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  |  |  |  | Показатели ед. изм. |  |  |  | Прогнозируемый объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | Бюджет РБ |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Предприятия |  |  |  |  | Население |  |  |  |  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I – Повышение квалификации в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение подготовки квалифицированных кадров предприятий ЖКХ по вопросам энергосбережения, внедрению приемов оптимизации процесса производства тепла, электро и водоподготовки |  | МУП ЦП СДК Маркинского сельского поселения Администрация Маркинского сельского поселения |  |  |  |  | чел. тыс.руб |  |  |  | 2 10 |  |  | 2 10 |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - - | - - |  |  | - 5 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность кадрами, компетентными в области ресурсосбережения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выпуск информационных сообщений по предприятииям ЖКХ и бюджетным организациям по вопросам энергосбережения |  | Администрация Маркинского сельского поселения |  |  |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  | 40 20 |  |  | 4 2 |  |  | 4 2 |  |  | 4 2 |  |  |  | 4 2 |  |  |  |  | 4 2 |  |  | 4 2 |  |  |  |  |  | 4 2 |  |  |  | 4 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 2 |  |  |  | 4 2 | - - |  |  | - 20 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Информированность исполнительных органов и населения по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II- Решение технических задач энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Учет выработки и потребления энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды |  | Население, МУП ЦП СДК Администрация поселения |  |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  | 32 48 |  |  |  |  | 4 6 |  |  | 4 6 |  |  | 4 6 |  |  | 6 9 |  |  |  |  |  | 4 6 |  |  |  | 4 6 |  |  |  | 4 6 |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | - - |  |  |  | - 9 |  |  |  |  | - - |  |  | - 39 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | Экономия средств в качестве платы за водоснабение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка и замена приборов учета электроэнергии |  | Население, Соц. сфера Администрация поселения |  |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  | 28 39,2 |  |  |  |  | 2 2,8 |  |  | 4 5,6 |  |  | 4 5,6 |  |  | 2 2,8 |  |  |  |  |  | 2 2,8 |  |  |  | 2 2,8 |  |  |  | 2 2,8 |  |  |  |  |  |  | 4 5,6 |  |  | 4 5,6 |  |  |  |  | 2 2,8 |  | - - |  |  |  | - 14 |  |  |  |  | - - |  |  | - 25,2 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | Экономия средств платы за электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка новых щитов учета электроэнергии уличного освещения |  | Администрация поселения |  |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  | 8 60 |  |  |  |  | 1 7,5 |  |  | 1 7,5 |  |  | 2 15 |  |  | 1 7,5 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  | 1 7,5 |  |  |  |  |  |  | 1 7,5 |  |  | 1 7,5 |  |  |  |  | - - |  | - - |  |  |  | - 60 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | Экономия средств платы за электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена приборов учета газа |  | Население, Администрация поселения |  |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  | 11 33 |  |  |  |  | 2 9 |  |  | 1 3 |  |  | 2 6 |  |  | 1 3 |  |  |  |  |  | 1 3 |  |  |  | 1 3 |  |  |  | 1 3 |  |  |  |  |  |  | 2 6 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | - - |  |  |  | - 9 |  |  |  |  | - - |  |  | - 18 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  | Экономия средств платы за газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Внедрение способов оптимизации производства и новых технологий в системах тепло- и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя на котельных и электроэнергии уличного освещения |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов на тепловую и электрическуюэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | 125 22,5 |  |  |  |  | 20 3,6 |  |  | 20 3,6 |  |  | 20 3,6 |  |  | 15 2,7 |  |  |  |  |  | 15 2,7 |  |  |  |  | 15 2,7 |  |  | 10 1,8 |  |  |  |  | 10 1,8 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - 14,4 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - 8,1 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия средств платы за электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | 170 42,6 |  |  |  |  | 10 2,5 |  |  | 10 2,5 |  |  | 20 5 |  |  | 20 5 |  |  |  |  |  | 20 5 |  |  |  |  | 25 6,3 |  |  | 25 6,3 |  |  |  |  | 20 5 |  |  |  |  | 10 2,5 |  |  |  |  | 10 2,5 |  |  | - - |  |  | - 32 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - 10,6 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия средств платы за электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка часовых реле времени на приборах уличного освещения |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | 31 77,5 |  |  |  |  | 4 10 |  |  | 4 10 |  |  | 4 10 |  |  | 4 10 |  |  |  |  |  | 4 10 |  |  |  |  | 4 10 |  |  | 2 5 |  |  |  |  | 2 5 |  |  |  |  | 2 5 |  |  |  |  | 1 2,5 |  |  | - - |  |  | 57,5 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия средств платы за электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена газового котла ДОН-16 на более экономичный |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | 1 21 |  |  |  |  | - - |  |  | 1 21 |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - 21 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена приборов отопления на более теплопродуктивные |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб |  |  |  |  | 18 270 |  |  |  |  | - - |  |  | 4 60 |  |  | 4 60 |  |  | 2 30 |  |  |  |  |  | 2 30 |  |  |  |  | 2 30 |  |  | 2 30 |  |  |  |  | 2 30 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - 180 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена утепления трубопроводов отопления |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК |  |  | м. тыс.руб. |  |  |  |  | 24 33 |  |  |  |  | 5 5 |  |  | 6 10 |  |  | 5 5 |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  | 1 2 |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  | 1 2 |  |  | - - |  |  | - 33 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка насосов в котельных |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  |  | 2 15 |  |  |  |  | - - |  |  | 1 7,5 |  |  | 1 7,5 |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - 7,5 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  | - 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внедрение самонесущего изолированного провода |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК |  |  | м. тыс.руб. |  |  |  |  | 153 3,06 |  |  |  |  | 15 0,3 |  |  | 25 0,5 |  |  | 20 0,4 |  |  |  | 20 0,4 |  |  |  |  |  | 15 0,3 |  |  |  | - - |  |  | 20 0,4 |  |  |  |  |  | 15 0,3 |  |  |  | 15 0,3 |  |  |  | 8 0,16 |  |  |  | - - |  |  | - 3,06 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение работ по уменьшению внутренних потерь тепла |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  |  | 16 160 |  |  |  |  | 1 10 |  |  | 1 10 |  |  | 2 20 |  |  |  | 2 20 |  |  |  |  |  | 2 20 |  |  |  | 2 20 |  |  | 2 20 |  |  |  |  |  | 2 20 |  |  |  | 1 10 |  |  |  | 1 10 |  |  |  | - - |  |  | - 120 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружних конструкций зданий |  | Администрация поселения |  |  | шт. тыс.руб. |  |  |  |  | 14 280 |  |  |  |  | - - |  |  | 1 20 |  |  | 2 40 |  |  |  | 2 40 |  |  |  |  |  | 1 20 |  |  |  | 2 40 |  |  | 2 40 |  |  |  |  |  | 2 40 |  |  |  | 1 20 |  |  |  | 1 20 |  |  |  | - - |  |  | - 280 |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV- Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ежемесячное снятие показаний приборов учета, и предоставление отчета по установленной форме в энергоснабжающие организации |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК | ежемесячно |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за расходом с целью дальнейшего мониторинга снижения затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК | Постоянно |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Контроль за расходом с целью дальнейшего мониторинга снижения затрат |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование, а также ежегодное снижение лимита |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК | Постоянно |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Контроль за расходом с целью дальнейшего мониторинга снижения затрат |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Проведение работ по утеплению зданий и сооружений (административные здания и объекты соцкультбыта), производственных помещений (гаражи и т.п.) и теплосетей |  | Администрация поселения МУП ЦП СДК | перед началом отопительного сезона |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение теплопотерь более 20% |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Проведение совещаний с руководителями и специалистами по вопросу "О мерах по улучшению учета, повышению эффективности использования и экономии энергоресурсов" |  | Администрация поселения | ежегодно |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Выявление наиболее острых проблем энегосбережения и пути их решения |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Всего по программе |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1134,86 |  |  |  | 68,7 |  |  | 169,2 |  |  | 183,1 |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 104,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,8 |  |  |  |  | 124,8 |  |  |  |  |  | 126,2 |  |  |  |  |  | 55,9 |  |  | 41,96 |  |  |  | _ |  | 865,46 |  |  |  | _ |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Маркинского сельского поселения	О.С. Кулягина