АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2012г.                                          № 37                                  ст. Маркинская

#### О проведении неотложных  мероприятий

и безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Маркинского

сельского поселения в 2012 год.

### В целях предотвращения и снижения воздействия паводка, ущерба населению и объектам экономики района, своевременного принятия оперативных мер в период сложной паводковой ситуации 2012 года.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период половодья 2012 г. , согласно приложению №2.

3. В срок до 10.03.2012 года создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий.

  - Обратить особое внимание на состояние рек, мостов, водонакопительных прудов, отстойников, водопропускных труб, транспортных коммуникаций, кабельных линий, газопроводов, попадающих в зону возможного затопления(подтопления).

  - Обследовать здания, сооружения, переходы, транспортные коммуникации,
находящиеся в непосредственной близости от берега.

  - Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава сельского
поселения и сельхозпредприятий в период осложнения паводковой
ситуации на реках, прудах, водохранилище.

3.4 Взять на учет все имеющиеся плавсредства, на территории 
сельского поселения и быть готовыми к их применению.

3.5 Выставить временные гидрологические посты наблюдения в местах
возможного затопления (подтопления).    -

3.6 Довести под роспись населению, проживающему на затапливаемой
территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения,
установленные Главой Администрации поселения.

3.7 Предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей (пожилых,
больных) к месту расселения.

  - Обеспечить подвоз горячей пищи и воды к местам размещения
пострадавшего населения.

  - Ежедневно с 7.00. до 8.00. в период прохождения паводка докладывать
 через единую дежурно - диспетчерскую службу, в сектор гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 Администрации Цимлянского района, о складывающейся обстановке.

4.  Ввести  в  действие  на  территории  поселения  план  противопаводковых

мероприятий на 2012год.

5.остановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Маркинского

сельского поселения                                        О.С. Кулягина

УТВЕРЖДАЮ:

Глава   Маркинского

сельского   поселения

___________   О.С. Кулягина

____ ____________2012 года

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Маркинском сельском поселении на 2012 год

ст. Маркинская

| № и/и | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2011 года: | До 20.03.2012 г. | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Главам сельских поселений разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2011 год в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района | До 20.03.2012 г. | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах поселений района и Администрации района | До 20.03.2012 г | Глава поселения | Председатель КЧС |  |
| 4. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 20.03.2012 т. | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 7. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 20.03.2012 г | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Заведующий сектором ГОЧС и ЕДДС |  |
| 10. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод. | До 20.3.2012 г. | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 12. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае. появления реальной угрозы подтопления | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 13. | Подготовить заявку в комитет по охране окружающей среды и природопользования Администрации Ростовской области о финансировании работ по отсыпке, устройству дамб на территории района. | В случае угрозы подтопления | Специалист ГО и ЧС поселения. | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 14. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 20.03.2012 г. | Глава поселения Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 16 | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 2-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава поселения Специалист ГО и ЧС |  |  |
| 17. | Через средства массовой информации - газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Специалист ГО и ЧС поселения. |  |  |
| 18. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 20.03.2012 г | Специалист ГО и ЧС поселения |  |  |

Старший инспектор                                                       Н.А. Островерхова