РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 г.                                      № 20                              ст. Маркинская

«Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий на территории

Маркинского сельского поселения

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 года                 № 68-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г.) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г.)  «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 (в редакции от 18.07.2013г.) "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения  Маркинского сельского поселения об опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Администрация Маркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

###### Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Маркинского сельского поселения согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене муниципального образования «Маркинское сельское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления остается за главой Маркинского сельского поселения.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения                                                О.С. Кулягина

|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава Администрации Маркинского сельского поселения -Председатель КЧС и ПБ О.С. Кулягина «___»__________2020 год |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

на территории Маркинского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2020 года

Ст. Маркинская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рейдов по водоемам расположенных на территории поселения в период становления льда, профилактика с населением. | с 01.01.2020 г до таяния льда . | Глава Администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2020года: | До 01.03.2020 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете Администрации Маркинского сельского поселений | До 01.02. 2020 г | Глава администрации поселения, сектор экономики и финансов | Председатель КЧС |  |
| 4. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 01.03.2020 г. | Руководители собственники объектов, Глава Администрации поселении, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение неотложных работ, | До 01.03.2020 г. | Глава Администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 6. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зонах предполагаемого затопления) | До 20.02.2020 г. | Глава администраций поселения, специалист ГО и ЧС, сектор экономики и финансов | Председатель КЧС |  |
| 7. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод. | До 01.03.2020 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 8. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. (по согласованию) | До 01.03.2020 г. | Глава Администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 9. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава Администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 01.03.2020 г. | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11. | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 5-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 12. | Через средства массовой информации - газету и сайты администрации поселения, посыльных и громкоговорящие устройства ,путем телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | специалист ГО и ЧС поселения. Сектор ГО ЧС и ЕДДС, | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 13. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 01.03.2020 г | Глава администрации поселения, специалист ГО и ЧС поселения, | Председатель КЧС и ПБ |  |

Ст. инспектор ГО ЧС и ПБ

Администрации Маркинского сельского поселения                                      В.Г. Гейн