Приложение к протоколу

заседания общественной комиссии

от 08.01.2019г

План мероприятий по организации работы по разработке дизайн-проекта общественной территории

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный | Форма отчета о проведенном мероприятии | Примечание | Отметка об общественном участии |
| 1 | Сбор предложений по проекту благоустройства, формулирование «общественного задания на проектирование» общественного пространства «Сквер» | Январь-февраль 2019г | Донскова И.С. | Протокол заседания общественной комиссии по итогам обсуждения |  |  |
| 1.1 | Конкурс детского рисунка «Сквер глазами детей» | 10.01.2019 | Донскова И.С. | -фотоотчет-аналитический отчет-итоги на сайте Администрации- отчет о мероприятии в газете «Придонье» | По итогам- экспозиция наиболее интересных проектов в фойе Администрации |  |
| 1.2 | Анкетирование жителей по проекту благоустройства «Сквера» и созданию функциональных зон в форме онлайн- и оффлайн- анкетирования | 08.01.2019г-08.02.2019г | Донскова И.С., волонтеры | -фотоотчет-аналитический отчет | Привлечение волонтеров Маркинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Встречи с представителями трудовых коллективов по обсуждению проекта благоустройства сквера в форме открытого диалога:- ОАО ПСХ «Маркинское»- ООО «КФХ «Парус» | январь | Кулягина О.С.Донскова И.С. | -фотоотчеты-протоколы рабочей встречи |  |  |
| 1.4. | Встреча с гражданами в форме проектного семинара по разработке «общественного задания на проектирование» общественного пространства «Сквер», определению его основных функциональных зон и элементов благоустройства | февраль | Кулягина О.С.Донскова И.С. | -фотоотчет-протокол рабочей встречи | Показ презентации,проведение проектного семинара |  |
| 2 | Рейтинговое голосование |  | Кулягина О.С.Донскова И.С |  |  |  |
| 3 | Разработка с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер» | Апрель-май 2019г | Кулягина О.С.Донскова И.С. | -протоколы заседаний общественной комиссии-постановлении об утверждении дизайн- проекта |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта на изготовление дизайн-проекта | Апрель 2019г | Кулягина О.С. | -муниципальный контракт |  |  |
| 3.2 | Финальное обсуждение концепции благоустройства общественной территории «Сквер» | Апрель 2019г | Кулягина О.СДонскова И.С. | -фотоотчет-протокол встречи с гражданами- отчет в газете «Придонье» |  |  |
| 3.3 | Размещение дизайн-проекта на интернет-сайте Администрации МСП, информационных стендах | Май 2019г | Донскова И.С | -скриншоты-фотоотчеты |  |  |
| 3.4 | Презентация и обсуждение дизайн-проекта на сходах граждан, в трудовых коллективах, с представителями бизнеса, опрос общественного мнения | Май 2019г | Кулягина О.СДонскова И.С. | -фотоотчет-протоколы рабочей встречи | Привлечение волонтеров Маркинского сельского поселения |  |
| 3.4 | Общественное обсуждение дизайн- проекта благоустройства общественной территории «Сквер» | Май 2019г | Кулягина О.СДонскова И.С. | -фотоотчет-протокол общественного обсуждения-заключение по итогам обсуждения |  |  |
| 4. | Утверждение дизайн-проекта  |  |  | Постановление  |  |  |
| 5 | Информационное обеспечение реализации проекта:Размещение объявлений, фотоотчетов, аналитических отчетов, протоколов заседаний общественной комиссии, протоколов встреч с гражданами, отчетов о ходе реализации проекта на сайте Администрации Маркинского сельского поселения в сети «Интернет», газете «Придонье», социальных сетях, информационных стендах | В течении всего времени  | Донскова И.С. | -фотоотчеты-скриншоты |  |  |