РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

администрациЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.10.2018г № 50 ст.Маркинская

Об утверждении дорожной карты по реализации в 2019 году

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды территории

муниципального образования «Маркинское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

 В целях реализации в 2019 году на территории Маркинского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы», в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями от 16.12.2017 № 1578), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» (с изменениями от 26.10.2018 №679), постановлением администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории Маркинского сельского поселения на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования «Маркинское сельское поселение»:

1. Утвердить дорожную карту по реализации в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение с приложением разместить на официальном сайте Администрации Маркинского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Маркинского сельского поселения

от 30.10.2018г. №50

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации в 2019 году муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды территории Маркинского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | **Проведение полной инвентаризации общественных территорий муниципального образования, объектов имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации** | до 30.12.2018г | АдминистрацияМаркинского сельского поселения |
| 2.2.12.22.32.4. | **Организация отбора наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019году.** Опубликование на официальном сайте муниципального образования информации о конкурсном отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году.Организация приема предложений Администрацией Маркинского сельского поселения в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.Электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу в целях благоустройства.Рассмотрение и оценка общественной Комиссией результатов голосования, определение общественной территории, подлежащей включению в муниципальную программу на 2019год. Оформление итогового протокола. Размещение итогового протокола на сайте администрации. | 07.12.2018гс 10.12.2019гдо 19.12.2019г(включительно)с 10.12.2019гдо 19.12.2019г(включительно)21.12.2018г22.12.2018г | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 3 | **Внесение изменений в муниципальную программу** **«Формирование современной городской среды территории Маркинского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | декабрь 2018г | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.5.15.2.5.3.5.4. | **Организация работы по разработке дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году.** Сбор предложений по проекту благоустройства (анкетирование по созданию функциональных зон общественного пространства, организация семинаров, школьных проектов) общественной территории и проведение общественного обсуждения всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства общественной территории (при необходимости корректировки). Размещение дизайн-проектов на интернет-сайте администрации Маркинского сельского поселения.Возможно проведение рейтинг- голосования по проекту благоустройства общественной территории.Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации. Оформление итогового протокола. Размещение итогового протокола на сайте администрации. | с 22.12.2019гдо 18.02.2019г(включительно)с 22.12.2018гдо 15.01.2019г(включительно)с 15.01.2019гдо 15.02.2019г(включительно)15.02.2018г18.02.2019г | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 6. | **Подготовка сметной документации по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году.** | согласно сроков, установленных Министерством ЖКХ Ростовской области | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 7 | **Реализация в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды»****на территории Маркинского сельского поселения** **на 2018-2022 годы»** | согласно сроков, установленных Министерством ЖКХ Ростовской области | Администрация Маркинского сельского поселения согласно возложенных полномочий |